**PROYECTO: APLICATIVO PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA.**

# ACTA N°02

**FECHA:** Medellín, 24.09.2024

**HORA:** De las 3:00 p.m. a 5:00 p.m.

**LUGAR:** Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, Tesorería

**ASISTENTES:**

|  |  |
| --- | --- |
| NOMBRE | CARGO |
| Alejandro José Madrid Felizzola | Contratista Medios Audiovisuales |
| Francisco Javier Restrepo Naranjo | Líder de Tecnología y Medios Audiovisuales |
| Sandra Cristina Bedoya Cárdenas | Contratista Tesorería |

**AUSENTES:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **CARGO** | **MOTIVO** |
|  |  |  |

**ORDEN DEL DIA:**

* Levantamiento de requisitos
* Compromisos

**LEVANTAMIENTO DE REQUISITOS:**

* Se continúa con el diagrama de base de datos
* Información desde tesorería, acerca de las cuentas contables que se generan en cada uno de los comprobantes que afectan el banco y la asignación del concepto a utilizar en el flujo de efectivo.
* Contemplación de las variables que se deben utilizar
* Definición de columnas dependientes e independientes
* Se informa desde tecnología que el aplicativo quedará instalado en el servidor de la Institución

**CUADRO DE COMPROMISOS INDIVIDUALES:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COMPROMISO** | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
| Enviar lista de códigos de transacción | Tesorería | 24/09/2024 |
| Enviar tabla de % de interés de las cuentas bancarias a 31 de agosto | Tesorería | 24/09/2024 |
| Enviar tabla de homologación (prueba) de 5 cuentas para ingresos y 5 cuentas para egresos | Tesorería | 24/09/2024 |
| Programación próxima reunión | Tesorería - Tecnología | 08/10/2024 |

Fondo negro con letras blancas

Descripción generada automáticamente con confianza media

## ALEJANDRO JOSÉ MADRID FELIZZOLA

## Contratista Medios Magnéticos

## FRANCISCO JAVIER RESTREPO NARANJO

## Líder de Tecnología y Medios Audiovisuales

**SANDRA CRISTINA BEDOYA CÁRDENAS**

Contratista - Tesorería